1. **Паспорт муниципальной целевой программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2019 год» (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.;  2. Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» № 210-ФЗ от 30.12.2004 г.;  3. Федеральный закон «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010 г.;  4. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  5. Градостроительный кодекс Российской Федерации;  6. «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» № 204 от 06.05.2011 г.;  7. «Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» № 48 от 14.04.2008 г.;  8. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Листвянского муниципального образования Иркутского района Иркутской области на 2016-2030 год. |
| Заказчик Программы | Администрация Листвянского муниципального образования |
| Разработчик Программы | Администрация Листвянского муниципального образования |
| Цель Программы | - повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;  - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки;  - обеспечения надежного водоотведения пос. Листвянка и улучшения санитарно-эпидемиологического и экологического состояния прилегающей территории. |
| Задачи Программы | - разработка мероприятий по строительству новых и модернизации, реконструкции существующих объектов коммунальной инфраструктуры; |
| Сроки реализации Программы | 2019 год |
| Исполнители Программы | 1. Администрация Листвянского муниципального образования;  2. Подрядчик;  3. Иные хозяйствующие субъекты. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, на реализацию мероприятий Программы составляет 21043, 37 тыс. руб. из них средств:  - областного бюджета 18939, 03тыс. руб.;  - местного бюджета 2104, 34тыс. руб. |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | - капитальный ремонт напорного канализационного коллектора (2 часть), участок трубопровода (от магазина «Огонек» до забора пожарной части – 506,96 м вдоль р. Ангара). |
| Планируемые результаты Программы | - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры;  - обеспечить коммунальными ресурсами потребителей в соответствии с потребностями жилищного строительства;  - обеспечения надежного водоотведения пос. Листвянка и улучшения санитарно-эпидемиологического и экологического состояния прилегающей территории. |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом**

Развитие экономики в том числе зависит от состояния инженерной инфраструктуры. Она оказывает влияние на размещение всех видов экономической деятельности на территории Листвянского муниципального образования. Следовательно, одной из важнейших проблем территории является обеспечение эффективного функционирования коммунальной инфраструктуры.

Недостатками, в решении коммунальных проблем, являются:

- высокий уровень износа сетей и оборудования;

- низкий уровень внедрения инновационных технологий и новейшего оборудования.

**2.1 Канализационный напорный коллектор**

**(капитальный ремонт)**

Напорный канализационный трубопровод начинается от главной КНС, расположенной в районе санатория «Байкал». Трасса трубопровода в надземном исполнении проходит по склону горы над автомобильным трактом справа по направлению Листвянка-Иркутск вдоль местной дороги к жилому дому. Затем трасса трубопровода снижается, подземно пересекает автомобильную трассу Листвянка-Иркутск и далее в надземном исполнении проходит вдоль берега р. Ангары до существующего забора пожарной части. Затем трасса в подземном исполнении вдоль существующего трубопровода проектируется до существующей камеры переключения.

Данный трубопровод построен в 1987 году и до 2017 года капитальный ремонт не проводился. На всей протяженности трубопровода 5 км находится в неудовлетворительном состоянии, резервный трубопровод отсутствует.

Замена существующего канализационного напорного трубопровода необходима с целью обеспечения надежного водоотведения пос. Листвянка и улучшения санитарно-эпидемиологического и экологического состояния прилегающей территории.

**3. Цели и задачи Программы**

Целью Программы является обеспечение коммунальными ресурсами потребителей в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения и улучшение экологической обстановки.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий Программы необходимо решить следующие задачи:

- разработка мероприятий по строительству новых и модернизации, реконструкции существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

**4. Перечень мероприятий Программы**

Достижение цели и реализация задач Программы осуществляется путем выполнения мероприятий:

**2019 год:**

А) капитальный ремонт напорного канализационного коллектора (2 часть), участок трубопровода (от магазина «Огонек» до забора пожарной части – 506,96 м вдоль р. Ангара).

* 1. **Ресурсное обеспечение Программы**

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 21043, 37 тыс. руб.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период реализации программы** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | | | | |
| **Финансовые средства, всего** | **В том числе по источникам:** | | | |
| **МБ** | **ОБ** | **ФБ** | **Иные источники (концессионер)** |
| **Всего за весь период** | **21043,37** | **2104,34** | **18939,03** | **-** | **-** |
| **в том числе по годам мероприятий:** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2019 год**  **А)** | **21043,37** | **2104,34** | **18939,03** | - | **-** |

* 1. **Механизм реализации Программы**

В реализации Программы принимают участие администрация Листвянского муниципального образования, концессионер и организации, определяемые на конкурсной основе.

Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской области, а также нормативными актами Листвянского муниципального образования.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, местного бюджета и средств концессионера.

* 1. **Оценка эффективности реализации программы**

Реализация технологических и организационных мероприятий, направленных на развитие объектов, позволит достигнуть следующих результатов:

- обеспечение надежного отвода сточных вод;

- обеспечение централизованным отводом сточных вод наибольшего числа зон застройки индивидуальными жилыми домами и объектами социально-бытового назначения.

- повышение надежности и эффективности работы.

И.о. главы Листвянского

Муниципального образования А.С. Ушаров